- АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 07.08.2025	  		                        № 528-п			                  г. Кодинск

О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 29.03.2022 № 186-п «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта на 2023-2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2025 № 605-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Администрации города Кодинск Кежемского района Красноярского края от 04.08.2025 № 85-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.03.2022г. №22-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на период 2023-2025 годы» с целью корректировки краткосрочного плана на 2024 и 2025 годы, руководствуясь ст.ст. 17, 18, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кежемского района от 29.03.2022 № 186-п «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта на 2023-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации Кежемского района от 12.12.2023 № 1011-п, от 18.04.2024 № 315-п, от 20.05.2024 № 360-п, от 17.07.2024 № 508-п, от 16.12.2024 № 935-п) следующие изменения:

1.1 Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Кежемского района А.И. Шишкина.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кежемский район Красноярского края.

Исполняющий полномочия

Главы района            				  			              М.Н. Бутаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации района от 07.08.2025 № 528-п Приложение 2 к постановлению Администрации района от 29.03.2022 № 186-п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кежемский район на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| Кежемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 7 | 7 139,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 41323076,65 |  |  |  | 41323076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 41323076,65 |  |  |  | 41323076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5787,87 |  |  |  | 5787,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Усенко, д. 2 | 8 951,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 13 258 066,64 |  | 13 258 066,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 13 258 066,64 |  | 13 258 066,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1481,05 |  | 1481,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Итого по счету регионального оператора | 16 091,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 54 581 143,29 |  | 13 258 066,64 |  | 41323076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 54 581 143,29 |  | 13 258 066,64 |  | 41323076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 391,94 |  | 823,92 |  | 2568,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |
| 2 | Итого по Кежемский муниципальный район | 16 091,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 54 581 143,29 |  | 13 258 066,64 |  | 41323076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 54 581 143,29 |  | 13 258 066,64 |  | 41323076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 391,94 |  | 823,92 |  | 2568,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения |  | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м |  | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кежемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 7 |  |  |  | 1 053,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Усенко, д. 2 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  | 4,00 |  | 1 053,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Кежемский муниципальный район |  | 4,00 |  | 1 053,10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации района от 07.08.2025 № 528-п Приложение 3 к постановлению Администрации района от 29.03.2022 № 186-п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Кежемский район на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Кежемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 7 | 7 139,60 | средства собствен- ников |  | минимальный размер взноса |  |  | 15549263,44 |  |  |  |  |  |  | 8589295,78 |  | 6959967,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 15549263,44 |  |  |  |  |  |  | 8589295,78 |  | 6959967,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2177,89 |  |  |  |  |  |  | 1 203,05 |  | 974,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 1 | 4 257,80 | средства собствен ников |  | минимальный размер взноса |  |  | 11815607,89 |  |  |  |  |  | 11815607,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 11815607,89 |  |  |  |  |  | 11815607,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 775,05 |  |  |  |  |  | 2 775,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 7 | 3 190,50 | средства собствен ников |  | минимальный размер взноса |  |  | 8853797,03 |  |  |  |  |  | 8853797,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8853797,03 |  |  |  |  |  | 8853797,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 775,05 |  |  |  |  |  | 2 775,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 2 | 484,30 | средства собствен ников |  |  | минимальный размер взноса |  | 959921,34 |  |  |  |  |  | 959921,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 959921,34 |  |  |  |  |  | 959921,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 982,08 |  |  |  |  |  | 1 982,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 5 | 8 360,20 | средства собствен ников |  | минимальный размер взноса |  |  | 9 924 650,13 |  |  |  | 9 924 650,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 924 650,13 |  |  |  | 9 924 650,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 187,13 |  |  |  | 1 187,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 30 | 805,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  |  |  | 14109493,53 |  |  |  |  |  |  | 11243722,24 |  | 957677,18 | 1908094,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 14109493,53 |  |  |  |  |  |  | 11243722,24 |  | 957677,18 | 1908094,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 17 509,92 |  |  |  |  |  |  | 13 953,49 |  | 1 188,48 | 2 367,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 36 | 491,70 | средства собствен ников |  | минимальный размер взноса |  | 974588,74 |  |  |  |  |  | 974588,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 974588,74 |  |  |  |  |  | 974588,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 982,08 |  |  |  |  |  | 1 982,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Итого по счету регионального оператора | 24 729,90 | средства собствен ников |  | минимальный размер взноса |  | 62 187 322,10 |  |  | 9 924 650,13 |  |  | 22603915,00 |  | 19833018,02 |  | 7917644,84 | 1908094,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 62 187 322,10 |  |  | 9 924 650,13 |  |  | 22603915,0 |  | 19833018,02 |  | 7917644,84 | 1908094,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 514,66 |  |  | 401,32 |  |  | 914,03 |  | 801,99 |  | 320,16 | 77,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  |
| 2 | Всего по Кежемский муниципальный район | 24 729,90 | средства собствен ников |  | минимальный размер взноса |  | 62 187 322,10 |  |  | 9 924 650,13 |  |  | 22603915,00 |  | 19833018,02 |  | 7917644,84 | 1908094,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 62 187 322,10 |  |  | 9 924 650,13 |  |  | 22603915,00 |  | 19833018,02 |  | 7917644,84 | 1908094,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 514,66 |  |  | 401,32 |  |  | 914,03 |  | 801,99 |  | 320,16 | 77,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кв. м |  | ед. |  | п. м |  | п. м |  |  | п. м |  | п. м |  | п. м | кв. м |  | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Кежемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,50 |  |  |  | 899,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 1 |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гайнулина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 5 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,00 |  |  |  | 454,00 |  | 454,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Кежемский р-н, г Кодинск, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 36 |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  |  |  |  | 3520,00 |  |  | 1434,5 |  |  |  | 1353,00 |  | 454,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Кежемский муниципальный район |  |  |  |  | 3,00 |  | 3520,00 |  |  | 1434,5 |  |  |  | 1353,00 |  | 454,00 |  |  |  |  |