Материалы о реализации мероприятий регионального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Кежемского района

- В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Кежемскому району в 2021 году было выделено – 336 300,00 руб.

Денежные средства в 2021 году были направлены  на замену и установку недостающей дорожно-знаковой информации в количестве 51 знака в поселениях Кежемского района. Денежные средства распределены между Тагарским, Заледеевским, Имбинским, Ирбинским сельсоветами и городом Кодинск.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Тагарский сельсовет | 84 150,00 |
| 3 | Заледеевский сельсовет | 62 250,00 |
| 4 | Имбинский сельсовет | 45 900,00 |
| 5 | Ирбинский сельсовет | 46 000,00 |
| 6 | город Кодинск | 98 000,00 |
| ВСЕГО на повышение безопасности дорожного движения | 336 300,00 |

На 16.11.2021 года:

город Кодинск - работы выполнены в полном объеме. Установлено и заменено 16 знаков дорожно-знаковой информации.

Имбинский сельсовет – работы выполнены в полном объеме. Установлено и заменено 8 знаков дорожно-знаковой информации.

Тагарский сельсовет – работы выполнены в полном объеме. Установлено и заменено 12 знаков дорожно-знаковой информации.

Ирбинский сельсовет – работы выполнены в полном объеме. Закуплено 7 знаков дорожно-знаковой информации.

Заледеевский сельсовет – планировалось установить 12 знаков дорожно-знаковой информации. Ввиду того, что цены на металл выросли, ни одного подрядчика на конкурс не заявилось. Денежные средства будут возвращены в краевой бюджет.

.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Кежемскому району в 2021 году предоставлена субсидия на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в размере 1 750 171,20 тыс.руб. на обустройство пешеходного перехода возле МБОУ "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3".

Заключен контракт с ООО "Прадоф" 23.07.2021. Работы выполнены 100%. (Установлено 114м пешеходного ограждения, Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе в кол-ве 1шт., Установка дорожно-знаковой информации в кол-ве 10шт., Устройство искусственных неровностей в кол-ве 2 шт., Установлено 2 светофорных объекта на пешеходном переходе возле МБОУ "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3")

На сложившеюся экономию в размере 502 454,07 руб. по итогам торгов, заключено 2 контракта с ООО "Прадоф" и ООО "КодинскЛифт".

ООО "КодинскЛифт" – контракт выполнен 100% (установлено 4 знака дорожно-знаковой информации и 2 светильника искусственного освещения на пешеходном переходе возле МБОУ "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3").

ООО "Прадоф" - контракт выполнен 100% (установка ограждения 108м возле МБОУ "Кодинская средняя общеобразовательная школа № 2").