# АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013		   			№ 1198-п				        г. Кодинск

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района» (в ред. постановлений Администрации района от 20.11.2015 № 1082-п, от 20.12.2017 № 1020-п, от 28.12.2021 №881-п, от 31.03.2022 №194-п, от   21.03.2023 №240-п, от 07.11.2023   №879-п, от 21.03.2024 №195-п, от 01.04.2025 №238-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 г. № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 года № 1065-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кежемского района», ст. 30.2, 30.3, 32 Устава Кежемского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Кежемского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кежемского района по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности С.Н. Карнаухова (в ред. постановления Администрации района от 28.12.2021 № 881-п).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

главы Администрации района					             С.А. Тарасюк

Приложение

к постановлению Администрации района

от 15.10.2013 № 1198-п

(в редакции постановлений Администрации района

от 20.11.2015 № 1082-п, от 20.12.2017 № 1020-п, от 28.12.2021 №881-п, от 31.03.2022  № 194-п,

от 21.03.2023 № 240-п, от 07.11.2023 № 879-п,

от 21.03.2024 №195-п, от 01.04.2025 №238-п)

- Муниципальная программа Кежемского района

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района»

- 1. Паспорт

- муниципальной программы Кежемского района

| - Наименование муниципальной программы | - «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - постановление Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации»; постановление Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Кежемского района» |
| - Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Кежемского района |
| - Соисполнители Программы | Казенное муниципальное учреждение Служба муниципального заказа (далее- КМУ СМЗ), Муниципальное унитарное предприятие «Санитарная служба Кежемского района» (далее- МУП СС КР) |
| - Участники Программы |  |
| - Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы | - Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Кежемского района»; - Подпрограмма 2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |
| - Цели Программы | Обеспечение охраны окружающей среды, экологической безопасности населения Кежемского района |
| - Задачи Программы | - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района, обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района |
| - Этапы и сроки реализации Программы | - 2014 - 2027 годы |
| - Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к до-стижению значений в резуль-тате реализации Программы | - Целевые показатели: - 1) Предотвращение образования несанкционированных свалок, на 80% - 2) Накопление отходов на полигоне для дальнейшей сортировки, переработки и утилизации, на 80%. - 3) Увеличение уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО, соответствующими требованиям санитарных норм и правил, до 100% - 4) Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов, до 100 %. - Показатели результативности: - 1) Количество разработанной проектной документации на строительство полигонов размещения твердых бытовых отходов и прохождение государственной экспертизы, ед.: - 2014 год – 0 ед.; 2015 год – 2 ед.; 2016 год – 0 ед.; 2017 год – 0 ед.; 2018 год – 0 ед. - 2) Количество построенных полигонов размещения ТБО, ед.: - 2016 год – 2 ед. - 3) Приобретение контейнерного оборудования для сбора ртуть содержащих отходов на межселенной территории, ед.: - 2014 год – 18 ед. - 4) Проведение рекультивации земель занятых размещением отходов на межселенной территории, га: - 2014 – 2 га. - 5) Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами: - 2014 год - 12 раз; 2015 год – 12 раз; 2016 год – 12 раз; 2017 год – 12 раз; 2018 год – 12 раз; 2019 год – 12 раз; 2020 год – 12 раз; 2021 год – 12 раз, 2022 год – 12 раз; 2023 год – 12 раз; 2024 год – 12 раз; 2025 год – 12 раз; 2026 год – 12 раз; 2027 год – 12 раз. - 6) Содержание действующей свалки, расположенной в 6 км от основных сооружений Богучанской ГЭС. - 7) Приобретение и (или) монтаж комплекса по обезвреживанию отходов, ед.: - 2017 год – 1 ед. - 8) Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления, ед.: - 2022 год – 0 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 8 ед., 2025 год – 2 ед., 2026 год – 76 ед., 2027 год – 75 ед. - 9) Приобретение контейнерного оборудования, ед.: 2022 год – 30 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед.; 2026 год – 87 ед.; 2027 год – 87 ед. 10) Размещено за год ТКО на полигоне: 2020 год – 10,12тыс.т; 2021 год – 11,2 тыс.т, 2022 год – 11,6 тыс.т; 2023 год – 12,57 тыс.т; 2024 год –13,04 тыс.т; 2025 год – 11,48 тыс.т.; 2026 год – 10,62 тыс.т.; 2027 год – 9,76 тыс.т. 11) Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды: 2020 год – 38,8 тыс.руб; 2021 год – 52,0 тыс.руб, 2022 год – 822,782 тыс.руб.; 2023 год – 956,826 тыс.руб.; 2024 год – 1 020,581 тыс.руб.; 2025 год – 1 180,623 тыс.руб.; 2026 год – 1 245,558 тыс.руб; 2027 год – 1 314,064 тыс.руб. 12) Проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов: 2023 год – 1 шт.; 2024 год – 8 шт.; 2025 год – 9 шт.; 2026 год – 1 шт.; 2027 год – 0 шт. |
| - Ресурсное обеспе-печение и прогноз- ная оценка расходов на реали-зацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уров-ням бюджетной системы | - Общий объем финансирования Программы составляет 446 729,879 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 г. – 2 204,958 тыс. руб.; - 2015 г. – 3 317,090 тыс. руб.; - 2016 г. – 2 976,570 тыс. руб.; - 2017 г. – 9 378,28 тыс. руб.; - 2018 г. – 2 195,841 тыс. руб.; - 2019 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2020 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2021 г. – 3 213,286 тыс. руб.; - 2022 г. – 2 024,773 тыс. руб.; - 2023 г. – 2 782,300 тыс. руб.; - 2024 г. – 119 464,097 тыс. руб.; - 2025 г. – 296 948,684 тыс. руб.; - 2026 г. – 1 112,000 тыс. руб.; - 2027 г. – 1 112,000 руб. - средств местного бюджета – 431 993,779 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 г. – 2 204,958 тыс. руб.; - 2015 г. – 3 317,090 тыс. руб.; - 2016 г. – 2 976,570 тыс. руб.; - 2017 г. – 1 968,28 тыс. руб.; - 2018 г. – 2 195,841 тыс. руб.; - 2019 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2020 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2021 г. – 137,186 тыс. руб.; - 2022 г. – 24,773 тыс. руб.; - 2023 г. – 2 782,300 тыс.руб.; - 2024 г. – 117 214,097 тыс. руб.; - 2025 г. – 296 948,684 тыс. руб.; - 2026 г. – 1 112,000 тыс. руб.; - 2027 г. – 1 112,000 тыс.руб. - средств краевого бюджета – 14 736,100 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 г. – 7 410,000 тыс. руб.; - 2021 г. – 3 076,100 тыс. руб.; - 2022 г. – 2 000,000 тыс.руб.; - 2024 г. – 2 250,000 тыс.руб. |
| - Система организации контроля за исполнением Программы | - согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных Программ Кежемского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.13г. №1059-п |

- Характеристика текущего состояния в области

охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов

на территории Кежемского района

Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в настоящее время. Проблема утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с каждым годом становится все более серьезной.

На территории Кежемского района ежегодно образуется более 10 тыс. тонн отходов. Отходы вывозятся на единственный действующий полигон захоронения ТКО,  расположенный около г.Кодинск, в 6-ти км от основных сооружений Богучанской ГЭС, на который поступают ТКО из Кодинска и близ лежащей территории. Предприятие, обслуживающее объект размещения отходов Муниципальное унитарное предприятие «Санитарная Служба Кежемского района» (МУП СС КР). В поселениях района ТКО вывозились на «исторически сложившиеся», т.е. образованные со дня создания населенных пунктов несанкционированные свалки бытовых отходов.

Внесение изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" обусловило переход на новую систему в области обращения с ТКО.

После запрещения надзорными органами вывозки мусора на несанкционированные свалки, возникла  необходимость  транспортировать ТКО из населенных пунктов района на полигон г.Кодинск. Учитывая климатические особенности Кежемского района, значительную удалённость населённых пунктов друг от друга, складирование всех отходов, образованных на территории района, на полигоне невозможно. Необходима  организация пунктов временного накопления отходов (далее ПВН) на территории Недокурского и Яркинского сельсоветов, а также на территории д.Бидея Ирбинского сельсовета для временного накопления бытовых отходов и их транспортировки в период транспортной доступности, так как вышеперечисленные сельсоветы расположены на расстоянии, превышающем 50 км от г.Кодинска и круглогодичная транспортировка ТКО на полигон является невозможной в связи с отсутствием круглогодичной транспортной доступности.

К основным проблемам сбора и вывоза ТКО на территории Кежемского района относятся:

отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с рядом населенных пунктов района (п.Недокура, д.Яркино, д.Бидея);

высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных сельских поселений, которая усугубляется из-за одноэтапной схемы вывоза и большого плеча транспортировки;

практически отсутствуют контейнерные площадки, соответствующие нормативным требованиям;

необеспеченность индивидуального жилищного фонда контейнерами для сбора ТКО;

отсутствует система раздельного сбора опасных отходов, образующихся в жилищном фонде, в т.ч. ртутьсодержащих ламп, что приводит к загрязнению жилой территории и окружающей среды в местах размещения отходов.

Эти факторы в совокупности могут приводить к формированию несанкционированных свалок.

В целях реализации постановления Правительства Российской федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2008 г. № 641» на территории Кежемского района была организована система сбора ТКО, основанная на применении контейнеров и мешков, а также комбинация этих типов сбора. Выбор типа сбора для конкретного населенного пункта выполнялся в зависимости от численности населения, наличия многоквартирной застройки и индивидуальной жилой застройки, наличия сложившейся практики сбора ТКО, а также пожеланий администраций муниципальных образований района. Но мешковой сбор, определенный в большинстве сельских населенных пунктах района, имеет ряд недостатков, таких как: необходимость жителей подстраиваться под график работы мусоровоза, риск растаскивания мусора животными и т.д.

Для решения части проблем в области экологической реабилитации сельских территорий, с целью снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации источников загрязнения необходимо создание инфраструктуры в области накопления и сбора ТКО - обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования для всех населенных пунктов Кежемского района.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития

в области охраны окружающей среды,

описание основных целей и задач Программы, прогноз развития

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации предусмотрен с учетом положений Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кежемский район до 2030 года.

Цель Программы - обеспечение охраны окружающей среды, экологической безопасности населения Кежемского района.

Для достижения цели и планируемых целевых показателей необходимо решить следующую задачу:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района, обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района.

4. Прогноз конечных результатов Программы

Конечными результатами реализации Программы являются:

- предотвращение образования несанкционированных свалок, на 80%;

- накопление отходов на полигоне для дальнейшей сортировки, переработки и утилизации, на 80%;

- увеличение уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО, соответствующими требованиям санитарных норм и правил, на 100%;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, на 100%.

- Перечень Подпрограмм,

сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках Программы реализуется 2 подпрограммы:

- «Обращение с отходами на территории Кежемского района» (приложение № 1 к Программе);

- «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (приложение  № 2 к Программе).

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограмм рассматривается в качестве цели. Подпрограммы включают комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.

Срок реализации подпрограмм - с 2014 года по 2027 год.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограмм являются:

1) предотвращение образования несанкционированных свалок;

2) накопление отходов на полигонах для дальнейшей сортировки, переработки и утилизации;

3) увеличение уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО, соответствующими требованиям санитарных норм и правил;

4) ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

- Информация о распределении

планируемых расходов по подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам Программы с указанием распорядителей, а также по годам реализации Программы приведена в приложении № 2 к паспорту Программы.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и местного бюджетов

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 3 к паспорту Программы.

- 8. Критерии оценки эффективности муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовым актом Администрации Кежемского района.

Приложение  № 1

к паспорту муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений

в результате реализации муниципальной программы

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | 2024 год | 2025 год (план очередного финансового года) | 2025 год (факт очередного финансового года) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Обеспечение охраны окружающей среды, экологической безопасности населения Кежемского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предотвращение образования несанкционированных свалок | % | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
| 2 | Накопление отходов на полигоне для дальнейшей сортировки, переработки и утилизации | % | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
| 3 | Увеличение уровня обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО, соответствующими требованиям санитарных норм и правил (Б/Аx100, где Б - количество площадок, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН, А - общее количество площадок накопления ТКО, планируемых к обустройству, равное 161 ед.) | % | 4,97 | 1,24 | - | 47,21 | 46,58 |
| 4 | Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов | % | 44,4 | 50,0 | - | 5,6 | 0 |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского район»

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского район» | всего расходное обязательство по программе | Х | Х | Х | Х | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 | Х | Х | Х | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |
| Подпрограмма 1 | «Обращение с отходами на территории Кежемского района» | всего расходное обязательство по программе | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Ликвидация мест несанкциониро ванного размещения отходов» | всего расходное обязательство по программе | Х | Х | Х | Х | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 | 06 05 | 04 2 00 43690 | 240 | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского район"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского район» | Всего | 296 948,684 | 1 112,00 | 1 112,000 | 299 172,684 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |
| Подпрограмма 1 | «Обращение с отходами на территории Кежемского района» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Всего | 296 948,684 | 1 112,00 | 1 112,00 | 299 172,684 |
|  |  | в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 296 948,684 | 1 112,00 | 1 112,00 | 299 172,684 |

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов

- на территории Кежемского район"

- Подпрограмма 1

- «Обращение с отходами на территории Кежемского района»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Обращение с отходами на территории Кежемского района» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | - Администрация Кежемского района |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Целью подпрограммы 1 является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района. - Задачами подпрограммы 1 являются: - 1. Проведение мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципального образования Кежемский район Красноярского края. - 2. Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами. |
| - Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, перечень и значения показателей результативности подпрограммы | - 1) Количество разработанной проектной документации на строительство полигонов размещения твердых бытовых отходов и прохождение государственной экспертизы, ед.: - 2014 год – 0 ед.; 2015 год – 2 ед.; 2016 год – 0 ед.; 2017 год – 0 ед.; 2018 год – 0 ед.; - 2) Количество построенных полигонов размещения ТБО, ед.: - 2016 год – 2 ед.; - 3) Приобретение контейнерного оборудования для сбора ртуть содержащих отходов на межселенной территории, ед.: - 2014 год – 18 ед.; - 4) Проведение рекультивации земель занятых размещением отходов на межселенной территории, га: - 2014 – 2 га; - 5) Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами: - 2014 год - 12 раз; 2015 год – 12 раз; 2016 год – 12 раз; 2017 год – 12 раз; 2018 год – 12 раз; 2019 год – 12 раз; 2020 год – 12 раз; 2021 год – 12 раз, 2022 год – 12 раз; 2023 год – 12 раз; 2024 год – 12 раз; 2025 год – 12 раз; 2026 год – 12 раз; 2027 год – 12 раз. - 6) Содержание действующей свалки, расположенной в 6 км от основных сооружений Богучанской ГЭС. - 7) Приобретение и (или) монтаж комплекса по обезвреживанию отходов, ед.: - 2017 год – 1 ед. - 8) Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления, ед.: - 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 8 ед., 2025 год – 2 ед., 2026 год – 76 ед., 2027 год – 75 ед. - 9) Приобретение контейнерного оборудования, ед.: - 2022 год – 30 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед.; 2026 год – 87 ед.; 2027 год – 87 ед. - 10) Размещено за год ТКО на полигоне: 2020 год – 10,12 тыс.т; 2021 год – 11,2 тыс.т, 2022 год – 11,6 тыс.т; 2023 год –12,57 тыс.т; 2024 год –13,04 тыс.т.; 2025 год – 11,48 тыс.т.; 2026 год – 10,62 тыс.т., 2027 год – 9,76 тыс.т. - 11) Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды: 2020 год – 38,8 тыс.руб; 2021 год – 52,0 тыс.руб, 2022 год – 822,782 тыс.руб.; 2023 год – 956,826 тыс.руб.; 2024 год – 1 020,581 тыс.руб.; 2025 год – 1 180,623 тыс.руб., 2026 год – 1 245,558 тыс.руб., 2017 год – 1 314,064 тыс.руб. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014 - 2027 годы |
| - Перечень мероприятий под-программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27 587,798 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 г. – 2 204,958 тыс. руб.; - 2015 г. – 3 317,090 тыс. руб.; - 2016 г. – 2 976,570 тыс. руб.; - 2017 г. – 9 378,28 тыс. руб.; - 2018 г. – 2 195,841 тыс. руб.; - 2019 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2020 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2021 г. – 3 213,286 тыс. руб.; - 2022 г. – 2 024,773 тыс. руб.; - 2024 г. – 2 277,000 тыс. руб., - средств местного бюджета – 12 851,698 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 г. – 2 204,958 тыс. руб.; - 2015 г. – 3 317,090 тыс. руб.; - 2016 г. – 2 976,570 тыс. руб.; - 2017 г. – 1 968,28 тыс. руб.; - 2018 г. – 2 195,841 тыс. руб.; - 2019 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2020 г. – 0,000 тыс. руб.; - 2021 г. – 137,186 тыс. руб.; - 2022 г. – 24,773 тыс. руб.; - 2024 г. – 27,000 тыс.руб., - средств краевого бюджета - 14 736,100 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 г. – 7 410,000 тыс. руб.; - 2021 г. – 3 076,100 тыс. руб.; - 2022 г. – 2 000,000 тыс. руб.; - 2024 г. – 2 250,000 тыс.руб. |
| - Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013г. №1059-п |

- Основные разделы подпрограммы 1

  - Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 1

- Проблема накопления отходов обостряется в Кежемском районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Количество отходов (4 - 5 классов опасности), образующихся на территории Кежемского района, составляет более  10 тыс. т  в год. Нормы накопления отходов на одного человека  составляют 1,98 куб.м в год (на основании решения Кежемского районного Совета от 25.08.2003 года «О нормативах потребления населением коммунальных услуг по Кежемскому району в месяц», увеличение массы  отходов в среднем составляет 3%). В результате в Кежемском районе сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТКО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы.

- Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципальных образований является экологическая устойчивость территорий, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания и размещения ТКО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТКО, несанкционированных мест размещения ТКО, развитие системы использования вторичных ресурсов путем строительства комплексов по сортировке и переработке ТКО.

- Приоритетным направлением в области обращения с ТКО считается переход от захоронения к их использованию в качестве вторичного сырья. Несмотря на это, в Кежемском районе в настоящее время использование отходов, в том числе посредством сортировки и переработки ТКО, не организовано. Существующая в районе система обращения с ТКО основана преимущественно на непосредственном размещении их на полигоне (около 95%).

- На территории Кежемского района действует единственный полигон по утилизации твердых бытовых отходов, который находится за чертой населенного пункта города Кодинска на расстоянии 3,5 км к северу от границы города. Площадка полигона расположена среди лесного массива, в верхней части маловысотного горного хребта. Площадь составляет 13,2 га, размеры в плане 450х240 метров. Мощность 8750 тонн уплотненных отходов или 19400 куб.м отходов начальной плотностью 450 кг/куб.м.

- В сельских муниципальных образованиях Кежемского района отсутствуют объекты размещения ТКО, соответствующие современным нормативным требованиям, поэтому необходимо собирать и транспортировать ТКО из населенных пунктов района на полигон г.Кодинск.

- В соответствии с пунктами 2,3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) относятся: создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

- Существующие площадки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 по ряду параметров (отсутствие твердого основания с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждения с трех сторон высотой не менее 1 метра, навеса), контейнерное оборудование изношено, нуждается в замене, нет отсека для крупногабаритных отходов. В большинстве сельских населенных пунктов площадки отсутствуют и в настоящее время осуществляется мешковой сбор ТКО.

- Кроме того, необходимо формирование земельных участков для размещения таких площадок.

- На территориях сельских поселений Кежемского района Администрацией района принято решение о создании (обустройстве) 161 места (площадок) накопления отходов потребления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров. Для указанной цели была определена потребность в приобретении контейнерного оборудования (204 ед.)

- Количество контейнеров для сбора ТКО, рассчитанное с учётом количества жителей, установленных норм накопления отходов и периодичности вывоза отходов в соответствии с учётом требований пункта 4 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21», не позволит обустроить необходимое для удовлетворения потребностей жителей количество мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

- Потребность в приобретении контейнерного оборудования определена исходя из количества мест (площадок) для накопления ТКО, планируемых к обустройству в целях удовлетворения потребности жителей в соответствии с санитарными нормами и правилами.

- На территории населённого пункта п.Имбинский, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления тремя единицами контейнерного оборудования в районе многоквартирных домов с большой плотностью населения и одной единицей в частном секторе, вне зависимости от расчётной потребности.

- На территории населённого пункта д.Тагара, имеющего вытянутую планировку территории, маленькую ширину улиц, с учётом плотности застройки, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления тремя единицами контейнерного оборудования в районах с повышенной плотностью населения и одной единицей в районах с меньшей плотностью населения, вне зависимости от расчётной потребности.

- На территории населённого пункта с.Заледеево, имеющего вытянутую планировку территории, маленькую ширину улиц, с учётом плотности застройки, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления двумя единицами контейнерного оборудования в районах с повышенной плотностью населения и одной единицей в районах с меньшей плотностью населения, вне зависимости от расчётной потребности.

- На территории населённых пунктов д.Климино и д.Чадобец, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления двумя единицами контейнерного оборудования в районах с повышенной плотностью населения и одной единицей в районах с меньшей плотностью населения, вне зависимости от расчётной потребности.

- На территории населённого пункта с.Ирба, имеющего вытянутую планировку территории, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления двумя единицами контейнерного оборудования в районах с повышенной плотностью населения и одной единицей контейнерного оборудования в районах с меньшей плотностью населения, вне зависимости от расчётной потребности.

- На территории населённого пункта п.Недокура, имеющего вытянутую планировку территории, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления двумя единицами контейнерного оборудования в районах с повышенной плотностью населения, одной единицей в районах с меньшей плотностью населения и оснащение площадки на три единицы контейнерного оборудования объёмом 8 м³ (мульды) с целью временного накопления отходов на время отсутствия транспортной доступности,  вне зависимости от расчётной потребности.

- На территории населённых пунктов с.Яркино и д.Бидея, предполагается оснащение площадок для накопления отходов потребления с одной единицей контейнерного оборудования объёмом 8 м³ (мульды) с целью временного накопления отходов потребления образующихся на территориях поселения на время отсутствия транспортной доступности. В соответствии с транспортной схемой, вывоз отходов ТКО с территории данных поселений возможен только в зимний период времени по «автозимнику».

- Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся отработанные люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие лампы), бытовые и производственные приборы с ртутным наполнением (например, ртутные градусники), загрязненные ртутью материалы и грунты. Однако в Кежемском районе до сих пор не организовано централизованной и экологически безопасной системы сбора и транспортировки ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения так как обезвреживания этих отходов на территории Кежемского района экономически не целесообразно, в связи с небольшой численностью населения. Ближайшее обезвреживание ртутьсодержащих отходов возможно в 400 км в г. Братск Иркутской области. Для обезвреживания ртутьсодержащих отходов на территории Красноярского края их необходимо транспортировании на расстоянии в 700 км в г. Красноярск. Транспортировка на такие большие расстояния чрезвычайно опасные ртутьсодержащие отходы возможна только в специализированных контейнерах, а так как территория Кежемского района не оснащена такими контейнерами, транспортировка их очень опасна. В результате значительная часть этих отходов попадает в шахты мусоропроводов жилых домов, поступает совместно с ТКО на полигоны и несанкционированные места размещения отходов, удаляется в системах канализации, что обусловливает опасные последствия, связанные с ртутным загрязнением территории Кежемского района Красноярского края.

- Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне, организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения, и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы 1, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района, обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района.

Задачи Подпрограммы 1:

1. Проведение мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципальных образований района.

2. Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами.

Решение данных задач позволит достичь поставленной цели и обеспечить выполнение части полномочий в сфере обращения с ТКО, в том числе минимизировать воздействие отходов на экологическую систему и повысить экологическую культуру населения в области обращения с ТКО, и соответственно, повысить уровень жизни населения района.

- Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2027 годы.

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении №1 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории Кежемского района»

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

- В рамках реализации подпрограммы 1 осуществляется 3 мероприятия.

- Финансирование мероприятий 1 и 2 подпрограммы 1 согласно приложению № 2 к подпрограмме 1 производится за счет средств Субсидии из краевого бюджета, а также софинансирования из районного бюджета.

Главным распорядителем средств краевого и местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, является Администрация Кежемского района.

Исполнителям мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы является Администрация Кежемского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 осуществляет Ревизионная комиссия Кежемского района.

- 2.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения

- Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы 1 осуществляется Администрацией Кежемского района.

- Контроль за целевым использованием бюджетных средств, осуществляется Администрацией Кежемского района.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 1

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы 1 заключается в:

формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов государственной власти и местного самоуправления Кежемского района, повышении эффективности их деятельности и повышении качества муниципальных услуг;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

улучшении качества жизни населения Кежемского района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТКО, что позволит более чем 20 тыс. человек на территории Кежемского района получить современную услугу в области обращения с отходами;

повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;

привлечении внебюджетных инвестиций, в том числе на строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов.

2.6. Мероприятия подпрограммы 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 1 являются средства краевого и местного бюджетов.

- Для реализации муниципальной подпрограммы 1 необходимо 27 587,798  тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 г. – 2 204,958 тыс. руб.;

- 2015 г. – 3 317,090 тыс. руб.;

- 2016 г. – 2 976,570 тыс. руб.;

- 2017 г. – 9 378,28 тыс. руб.;

- 2018 г. – 2 195,841 тыс. руб.;

- 2019 г. – 0,000 тыс. руб.;

- 2020 г. – 0,000 тыс. руб.;

- 2021 г. – 3 213,286 тыс. руб.;

- 2022 г. – 2 024,773 тыс. руб.;

- 2024 г. – 2 277,000 тыс. руб.,

- средств местного бюджета – 12 851,698 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 г. – 2 204,958 тыс. руб.;

- 2015 г. – 3 317,090 тыс. руб.;

- 2016 г. – 2 976,570 тыс. руб.;

- 2017 г. – 1 968,28 тыс. руб.;

- 2018 г. – 2 195,841 тыс. руб.;

- 2019 г. – 0,000 тыс. руб.;

- 2020 г. – 0,000 тыс. руб.;

- 2021 г. – 137,186 тыс. руб.;

- 2022 г. – 24,773 тыс. руб.;

- 2024 г. – 27,000 тыс.руб.,

- средств краевого бюджета -  14 736,100 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2017 г. – 7 410,000 тыс. руб.;

- 2021 г. – 3 076,100 тыс. руб.;

- 2022 г. – 2 000,000 тыс. руб.;

- 2024 г. – 2 250,000 тыс.руб.

Приложение № 1

к подпрограмме 1

«Обращение с отходами на территории Кежемского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | 2024 год | 2025 год (план очередного финансового года | 2025 год (факт очередного финансового года) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района, обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1. Проведение мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципальных образований района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления | ед. | Ведомственная отчетность | 8 | 2 | - | 76 | 75 |
| 1.2. | Приобретение контейнерного оборудования | ед. | Форма по ОКУД 0503160 (пояснительная записка) | 0 | 0 | - | 99 | 99 |
| 1.3. | Размещено за год ТКО на полигоне | тыс.т | Ведомственная отчетность (данные МУП СС) | 13,04 | 11,48 | - | 10,62 | 9,76 |
| 1.4. | Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды | тыс. руб | Ведомственная отчетность (данные МУП СС) | 1 020,581 | 1 180,623 | - | 1 245,558 | 1 314,064 |
| Задача № 2. Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации для населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами | раз | Ведомственная отчетность | 12 | 12 | - | 12 | 12 |

Приложение №2

к подпрограмме 1

«Обращение с отходами на территории Кежемского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского район», подпрограмма «Обращение с отходами на территории Кежемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципального образования Кежемский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие №1 Приобретение контейнерного оборудования | Администрация Кежемского района |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие №2 Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | Администрация Кежемского района |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.3. | Размещено за год ТКО на полигоне | МУП СС КР |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Задача 2. Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие №3 Информирование населения Кежемского района о мероприятиях в сфере обращения с отходами | Администрация Кежемского района | 901 |  |  |  |  |  |  |  | Информирова ние 36 раз |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов

- на территории Кежемского район"

- Подпрограмма 2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | - Администрация Кежемского района |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Цель подпрограммы 2: - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района, обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района. - Задача подпрограммы 2: - Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| - Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, перечень и значения показателей результативности подпрограммы. | - Проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2023 - 2027 годы |
| - Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | - Общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 419 142,081 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 г. – 2 782,300 тыс. руб.; - 2024 г. – 117 187,097 тыс. руб.; - 2025 г. – 296 948,684 тыс. руб.; 2026 г. – 1 112,000 тыс. руб.; 2027 г. – 1 112,000 тыс.руб. |
| - Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - согласно разделу 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.13г. №1059-п |

- Основные разделы подпрограммы 2

  - Постановка проблемы и обоснование необходимости

- разработки подпрограммы 2

- В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

- Одной из экологических проблем района является проблема по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой нормативно-технической документацией. Строительные отходы и коммунальные отходы зачастую вывозятся в несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают вблизи населенных пунктов района, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

- Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектах, на территориях зон санитарной охраны водозаборных сооружений и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, приводит к захламлению земель, угрозе здоровью населения, проживающему на территории района.

- Проблема несанкционированных свалок на территории района требует поэтапного её решения программно-целевыми методами.

  - Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы 2 целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы 2 является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Кежемского района, обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района.

Задачей подпрограммы 2 является участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи, предусматривают ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального района.

- Сроки выполнения подпрограммы: 2023 - 2027 годы.

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»

  - Механизм реализации подпрограммы 2

- В рамках реализации подпрограммы 2 осуществляется 1 мероприятие.

- Финансирование мероприятия подпрограммы 2 согласно приложению № 2 к подпрограмме 2 производится за счет целевых экологических платежей из средств районного бюджета.

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, является Администрация Кежемского района.

Исполнителям мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы является Администрация Кежемского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 осуществляет Ревизионная комиссия Кежемского района.

  - Управление подпрограммой 2

- и контроль за ходом ее выполнения

- Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы 2 осуществляется Администрацией Кежемского района.

- Контроль за целевым использованием бюджетных средств, осуществляется Администрацией Кежемского района.

- 2.5.   Оценка социально-экономической эффективности

- от реализации подпрограммы 2

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы 2 заключается в:

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по несанкционированным свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

росте инвестиционной привлекательности территории, развитии туристического и рекреационного потенциала.

2.6. Мероприятия подпрограммы 2

Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении  №2 к подпрограмме 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 2) с указанием

источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются средства местного бюджета.

- Для реализации муниципальной подпрограммы 2 необходимо  419 142,081  тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2023 г. –     2 782,300 тыс. руб.;

- 2024 г. – 117 187,097  тыс. руб.;

- 2025 г. – 296 948,684 тыс. руб.;

- 2026 г. –     1 112,000 тыс. руб.;

- 2027 г. –     1 112,000 тыс.руб.

- Приложение № 1

к подпрограмме 2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024 год | 2025 год (план очередного финансового года | 2025 год (факт очередного финансового года) | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживании и размещении твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | шт | Ведомственная отчетность | 8 | 9 | - | 1 | 0 |

- Приложение № 2

к подпрограмме 2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории Кежемского района», подпрограмма 2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживании и размещении твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  | Администрация Кежемского района | 901 | 06 05 |  | 0420043690 | 240 | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 | Ликвидация свалок |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 948,684 | 1 112,000 | 1 112,000 | 299 172,684 |  |