АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2025					№ 254-п			        	        г. Кодинск

О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района от 15.10.2013 № 1203-п «Об утверждении муниципальной программы Кежемского района «Развитие транспортной системы Кежемского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кежемского района от 11.09.2013 № 1059-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кежемского района, их формировании и реализации», постановлением Администрации Кежемского района от 12.09.2013 № 1065-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Кежемского района», руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кежемского района от 15.10.2013 № 1203-п «Об утверждении муниципальной программы Кежемского района «Развитие транспортной системы Кежемского района» (в редакции постановлений Администрации Кежемского района от 04.06.2015 № 545-п, от 11.11.2015 № 1030-п, от 22.08.2017 № 649-п, от 21.12.2017 № 1030-п, от 09.07.2021 № 449-п, от 31.03.2022 № 196-п, от 02.12.2022 № 852-п, от 16.03.2023 № 222-п, от 07.03.2024 № 172-п) следующие изменения:

- 1.1. В приложении к постановлению:

- 1.1.1. в разделе 1 Паспорт муниципальной программы:

- - в строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

- - строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы» изложить в новой редакции:

- «

| - Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации Программы | - Целевые показатели: - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети 2014 – 138,7 км/77%; 2015 – 138,7 км/77%; 2016 – 138,3 км/69%; 2017 – 135,656 км/68%; 2018 – 135,656 км/68%; 2019 – 135,656 км/68%. С 2020 года данный показатель исключен; - - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения района, отвечающих нормативным требованиям - 2020 – 0,0 км/0%; 2021 – 2,145 км/100%; 2022 – 2,145 км/100%, 2023 – 2,145 км/100%; - транспортная подвижность населения -2014 – 5,21 п/чел; 2015 – 6,39 п/чел; 2016 – 4,23 п/чел; 2017 – 1,73 п/чел; 2018 – 1,78 п/чел; 2019 – 1,78 п/чел; 2020 - 0,15 п/чел; 2021 – 0,18 п/чел; 2022 – 0,23 п/чел., 2023 – 0,23 п/чел. - - сокращение числа погибших в дорожно–транспортных происшествиях 2014 – 2 чел.; 2015 – 1 чел.; 2016 – 1 чел.; 2017 – 0 чел.; 2018 – 0 чел.; 2019 – 0 чел.; 2020 – 0 чел.; 2021 – 0 чел.; 2022 – 0 чел., 2023 – 1 чел. - - снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Кежемского района -2020 –228; 2021 – 215; 2022 – 210; 2023– 185. - Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации Программы представлен в приложении 1 к паспорту Программы |
| --- | --- |

- »

- - в строке «Ресурсное обеспечение программы» слова:

- «635 586,333 тыс. рублей» заменить словами «700 453,427 тыс. рублей»; слова:

«2024 – 49 459,323 тыс. рублей;

2025 – 50 892,823 тыс. рублей;

2026 – 50 893,023 тыс. рублей.» заменить словами:

«2024 – 54 199,252 тыс. рублей;

2025 – 53 966,337 тыс. рублей;

- 2026 – 53 967,837 тыс. рублей;

- 2027 - 53 978,837 тыс. рублей»; слова:

- «517 111,599  тыс. рублей» заменить словами:

- «577 040,889 тыс. рублей»; слова:

«2024 – 49 459,323 тыс. рублей;

2025 – 50 892,823 тыс. рублей;

- 2026 – 50 893,023 тыс. рублей» заменить словами:

«2024 – 49 261,448 тыс. рублей;

2025 – 53 966,337 тыс. рублей;

- 2026 – 53 967,837 тыс. рублей;

- 2027 - 53 978,837 тыс. рублей», слова:

- «118 474,734 тыс. рублей» заменить словами:

- «123 412,538 тыс. рублей»; слова:

- «2024 – 0,00 тыс. рублей;

- 2025 – 0,00 тыс. рублей;

- 2026 – 0,00 тыс. рублей» заменить словами:

- «2024 – 4 937,804 тыс. рублей;

- 2025 – 0,00 тыс. рублей;

- 2026 – 0,00 тыс. рублей;

- 2027 - 0,00 тыс. рублей.»

1.1.2. В разделе 5 цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

- 1.1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.

- 1.1.3. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.

- 1.1.6. Приложение 3 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению.

- 1.2. В Приложение 1 к Программе:

- 1.2.1. В разделе 1  Паспорт Подпрограммы:

- строку «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

«

| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию 2014 – 4,1 км; 2015 – 0 км; 2016 – 0,3 км; 2017 – 2,6 км; 2018 – 0,3 км; 2019 – 14,0 км; 2020 – 0,0 км; 2021 – 2,145 км; 2022 – 2,145 км; 2023 – 2,145 км. Исключен с 2024 года. |
| --- | --- |

»

- - в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

- - в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» слова:

- «197 220,502 тыс. рублей» заменить словами «214 901,039 тыс. рублей», слова:

«2024 – 11 491,971 тыс. рублей;

2025 – 12 925,471 тыс. рублей;

2026 – 12 925,671 тыс. рублей.» заменить словами:

«2024 – 12 707,799 тыс. рублей;

2025 – 14 100,617 тыс. рублей;

- 2026 – 14 102,117 тыс. рублей;

2027 – 14 113,117 тыс. рублей», слова

«117 632,409 тыс. рублей» заменить словами:

«122 570,213 тыс. рублей», слова:

«2024 – 0,00 тыс. рублей;

2025 – 0,00 тыс. рублей;

2026 – 0,00 тыс. рублей» заменить словами:

«2024 – 4 937,804 тыс. рублей;

2025 – 0,00 тыс. рублей;

2026 – 0,00 тыс. рублей;

2027 – 0,00 тыс. рублей.», слова:

«79 588,093 тыс.рублей» заменить словами:

«92 330,826 тыс.рублей», слова:

«2024 – 11 491,971 тыс. рублей;

2025 – 12 925,471 тыс. рублей;

- 2026 – 12 925,671 тыс. рублей.» заменить словами:

«2024 – 7 769,995 тыс. рублей;

2025 – 14 100,617 тыс. рублей;

- 2026 – 14 102,117 тыс. рублей;

- 2027 – 14 113,117 тыс. рублей».

- 1.2.2. В подразделе 2.2 цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

1.2.3. Приложение 1 к подпрограмме «Дороги Кежемского района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению.

1.2.4. Приложение 2 к подпрограмме «Дороги Кежемского района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к постановлению.

1.3. В приложении 2 к Программе:

- 1.3.1. В разделе 1  Паспорт подпрограммы:

- строку «Целевой индикатор» изложить в новой редакции:

«

| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | транспортная подвижность 2014 – 5,21 п/чел; 2015 – 6,39 п/чел; 2016 – 4,23 п/чел; 2017 – 1,73 п/чел; 2018 – 1,78 п/чел; 2019 – 1,78 п/чел. С 2020 года данный показатель исключен. объем субсидий на 1 пассажира; 2014 – 135,0 руб/пасс; 2015 – 139,4 руб/пасс; 2016 – 2146,6 руб/пасс; 2017 – 1707,6 руб/пасс; 2018 – 1368,6 руб/пасс; 2019 – 1368,6 руб/пасс; 2020 – 552,50 руб/пасс; 2021 – 39 282,50 руб/пасс; 2022 – 40 831,50 руб/пасс; 2023 – 40 831,50 руб/пасс; объем субсидий на 1 км 2014 – 135,0 руб/км; 2015 – 1 489,91 руб/км; 2016 – 114 490,16 руб/км; 2017 – 122 907,41 руб/км; 2018 – 125 903,53 руб/км; 2019 – 125 903,53 руб/км. С 2020 года данный показатель исключен. доля субсидируемых поездок от общего числа поездок 2014 – 84%; 2015 – 84%; 2016 – 98,3%; 2017 – 98,3%; 2018 – 98,3%; 2019 – 98,3%; 2020 – 100; 2021 – 100%; 2022 – 100%; 2023 – 100%; доля льготных поездок в общем объеме перевозок 2014 – 66%; 2015 – 67%; 2016 – 67%; 2017 – 67%; 2018 – 67%; 2019 – 67%. С 2020 года данный показатель исключен. |
| --- | --- |

»

- - в строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

- - в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы» слова:

- «437 945,173 тыс. рублей» заменить словами: «485 401,730 тыс. рублей»; слова:

«2024 – 37 967,352 тыс. рублей;

2025 – 37 967,352 тыс. рублей;

2026 - 37 967,352 тыс. рублей.» заменить словами:

«2024 – 41491,453 тыс. рублей;

2025 – 39 865,72 тыс. рублей;

2026 - 39 865,72 тыс. рублей;

2027 - 39 865,72 тыс. рублей.», слова:

«437 226,131 тыс. рублей» заменить словами:484 682,688 тыс.рублей», слова:

«2024 – 37 967,352 тыс. рублей;

2025 – 37 967,352 тыс. рублей;

- 2026 - 37 967,352 тыс. рублей.» заменить словами:

«2024 – 41 491,453 тыс. рублей;

2025 – 39 865,72 тыс. рублей;

2026 - 39 865,72 тыс. рублей;

- 2027 - 39 865,72 тыс. рублей.».

1.4. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Кежемского района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к постановлению.

1.5. Приложение 2 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Кежемского района» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к постановлению.

1.6. В приложение 3 к Программе:

- 1.6.1. В разделе 1  Паспорт подпрограммы:

- строку «Целевой индикатор» изложить в новой редакции:

«

| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | - количество приобретенных электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям; - количество приобретенного для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге; - количество учащихся первых классов общеобразовательных учреждений Кежемского района, для которых приобретены световозвращающие приспособления – 2017 - 263 уч., 2020- 0 уч., 2021- 0 уч., 2022- 0 уч., 2023- 200 уч; - число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях- 2020 – 0 чел., 2021 – 0 чел., 2022 – 0 чел., 2023 – 0 чел; - разработка комплексной схемы организации дорожного движения - 2020 - 1 том. С 2021 года данный показатель исключен. - количество установленных и (или) замененных дорожных знаков. С 2024 года данный показатель исключен. - протяженность установленного пешеходного ограждения; С 2024 года данный показатель исключен. - количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка. С 2024 года данный показатель исключен. - количество выполненных искусственных неровностей. С 2024 года данный показатель исключен. - количество установленных элементов искусственного освещения на пешеходных переходах. С 2024 года данный показатель исключен. - количество установленных и (или) замененных светофорных объектов. С 2024 года данный показатель исключен. Перечень целевых показателей подпрограммы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации подпрограммы представлен в приложении 1 к подпрограмме |
| --- | --- |

»

- в строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

1.6.2. В подразделе 2.2. цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

1.7. Приложение 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к постановлению.

1.8. Приложение 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к постановлению.

1.9. В приложение 4 к Программе:

- 1.9.1. В разделе 2  отдельного мероприятия цифру «2026» заменить цифрой «2027»;

1.10. В приложении 1 к Мероприятию «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кежемский район» цифру «2023» заменить цифрой «2024», цифры «2024» заменить цифрами «2025», цифру «2025» заменить цифрой «2026», цифру «2026» заменить цифрой «2027».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  Главы Кежемского района по экономике и финансам Бутакова М.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Кежемский Вестник».

Глава района                                                                                          О.В. Желябин

- Приложение 1

- к постановлению Администрации района

- от 10.04.2025 № 254-п

- Приложение №1

- к паспорту муниципальной программы

- «Развитие транспортной системы Кежемского района»

Перечень и значения показателей результативности программы

| п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год (план) | Очередной финансовый год (факт) | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Цель 1: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения района, отвечающих нормативным требованиям | км | 2,145 | 4,6 | - | 4,6 | 4,6 |
| 2. | Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Транспортная подвижность населения | поездок/человек | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сокращение числа погибших в дорожно–транспортных происшествиях | - чел. | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | Цель 4. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактика дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Кежемского района | Нарушений ПДД | 213 | 213 |  | 212 | 212 |

- Приложение 2

- к постановлению Администрации района

- от 10.04.2025 № 254-п

- Приложение №2

- к паспорту муниципальной программы

- «Развитие транспортной системы Кежемского района»

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2025 год | первый год планового периода 2026 | второй год планового периода 2027 | Итого на период |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Кежемского района» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 53 966,337 | 53 967,837 | 53 978,837 | 161 913,011 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 | х | х | х | 53 966,337 | 53 967,837 | 53 978,837 | 161 913,011 |  |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Кежемского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 14 100,617 | 14 102,117 | 14 113,117 | 42315,851 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 | 0409 | 0810023710, 08 1 00 43650 | 240 | 14 100,617 | 14 102,117 | 14 113,117 | 42315,851 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Кежемского района» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 39 865,72 | 39 865,72 | 39 865,72 | 119 597,16 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 | 0408 | 0820043210 | 810 | 39 865,72 | 39 865,72 | 39 865,72 | 119 597,16 |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | 901 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдельное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кежемский район | «Развитие транспортной системы Кежемского района» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кежемского района | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Приложение 3

- к постановлению Администрации района

- от 10.04.2025 № 254-п

- Приложение № 3

- к паспорту муниципальной программы

- «Развитие транспортной системы Кежемского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Кежемского района» | Всего | 53 966,337 | 53 967,837 | 53 978,837 | 161 913,011 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 53 966,337 | 53 967,837 | 53 978,837 | 161 913,011 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Дороги Кежемского района» | Всего | 14 100,617 | 14 102,117 | 14 113,117 | 42315,851 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 14 100,617 | 14 102,117 | 14 113,117 | 42315,851 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса Кежемского района» | Всего | 39 865,72 | 39 865,72 | 39 865,72 | 119 597,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 39 865,72 | 39 865,72 | 39 865,72 | 119 597,16 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кежемский район | «Развитие транспортной системы Кежемского района» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 4

- к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 254-п

Приложение 1 к подпрограмме

«Дороги Кежемского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2024 | Текущий финансовый год (план) 2025 | Очередной финансовый год (факт) 2025 | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Цель. Обеспечение сохранности и модернизация сети автомобильных дорог района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения района, в отношении которых производится комплекс работ по содержанию | км | Данные КМУ СМЗ | 2,145 | 4,6 | - | 4,6 | 4,6 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится комплекс работ по содержанию | % | Данные КМУ СМЗ | 100 | 100 | - | 100 | 100 |

- Приложение 5

- к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 254-п

Приложение  2 к подпрограмме

«Дороги Кежемского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемый результат

| Подпрограмма «Дороги Кежемского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кежемского района» | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период 2025 - 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Обеспечение сохранности и модернизация сети автомобильных дорог района и искусственных сооружений на них | Всего |  |  |  |  | 14 100,617 | 14 102,117 | 14 113,117 | 42315,851 |  |
| Задача. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения района | Администрация Кежемского района | 901 | 0409 | 0810023710 | 240 | 1082,071 | 1083,571 | 1094,571 | 3260,213 | Содержание автодорог – 4,6 км. |
| Мероприятие 2. Содержание искусственных сооружений на автодорогах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расходы на содержание и охрану наплавного моста через р. Кова | Администрация Кежемского района | 901 | 0409 | 08 1 00 43650 | 240 | 13 018,546 | 13018,546 | 13 018,546 | 39 055,638 | 386 м |

- Приложение 6

- к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 254-п

Приложение 1 к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса Кежемского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2024 | Текущий финансовый год (план) 2025 | Очередной финансовый год (факт) 2025 | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение потребности населения в перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем субсидий на 1 пассажира | руб./пасс | Данные КМУ СМЗ | 1039,79 | 1039,79 | - | 1039,79 | 1039,79 |
| 2 | Доля субсидируемых поездок от общего числа поездок | % | Данные КМУ СМЗ | 100 | 100 | - | 100 | 100 |

- Приложение 7

- к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 254-п

Приложение 2 к подпрограмме

«Развитие транспортного комплекса Кежемского района»

- Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемый результат

| Подпрограмма"Развитие транспортного комплекса Кежемского района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кежемского района" | РБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период 2025 - 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Обеспечение потребности населения в перевозках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Развитие рынка транспортных услуг Кежемского района и повышение эффективности его функционирования |  | 901 | х | х | х | 39 865,72 | 39 865,72 | 39 865,72 | 119 597,16 |  |
| Мероприятие 1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным и внутри поселенческим сельским маршрутам | Администрация Кежемского района, Казенное муниципальное учреждение Служба муниципального заказа | 901 | 0408 | 0820043210 | 810 | 39 865,72 | 39 865,72 | 39 865,72 | 119 597,16 | Обеспечение перевозки пассажиров по регулярным автобусным маршрутам |

- Приложение 8

- к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 254-п

Приложение 1 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2024 | Текущий финансовый год (план) 2025 | Очередной финансовый год (факт) 2025 | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество приобретенных электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям | шт. | Данные Управления образования | 0 | 0 | - | 2 | 2 |
|  | количество приобретенного для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | ед. | Данные Управления образования | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
|  | количество учащихся первых классов общеобразовательных учреждений Кежемского района, для которых приобретены световозвращающие приспособления | уч. | Данные Управления образования | 0 | 0 | - | 200 | 200 |
|  | число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Данные ОГИБДД МВД России по Кежемскому району | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

- Приложение 9

- к постановлению Администрации района

- от 10.04.2025 № 254-п

Приложение 2 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Подпрограмма" Повышение безопасности дорожного движения в Кежемском районе " муниципальной программы "Развитие транспортной системы Кежемского района" | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период 2025 - 2027 |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества организации дорожного движения и уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям | Управление образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 электронных стенда |
| Мероприятие 1.2. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | Управление образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Игровое оборудование для 1 ДОУ Кежемского района |
| Мероприятие 1.3. Приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений Кежемского района | Управление образования |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 учеников, для которых приобретены световозвращающие приспособления |

- Приложение 10

- к постановлению Администрации района

от 10.04.2025 № 254-п

Приложение 1

к Мероприятию

«Формирование законопослушного

поведения участников дорожного

движения в муниципальном образовании

Кежемский район»

Перечень и значения показателей результативности Мероприятия

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2024 | текущий финансовый год (план очередного финансового года) 2025 | очередной финансовый год (факт очередного финансового года) 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отдельное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кежемский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество ДТП, с участием несовершеннолетних | нарушений | Данные ОГИБДД МВД России по Кежемскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Кежемского района | нарушений | Данные ОГИБДД МВД России по Кежемскому району | - | - | - | - | - |
| 3 | доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. | % | данные Управления образования | 100 | 100 | - | 100 | 100 |