- Отчет о работе КМУ Служба муниципального заказа по итогам 2019 – 1 полугодия 2020гг

Основные направления работы КМУ СМЗ:

- Организация работы с казенными, бюджетными учреждениями Кежемского района по проведению ремонтов на объектах

- Реализация на территории Кежемского района программ пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

- Реализация программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"

- Работа по программе "Развитие транспортной системы", подпрограмма "Дороги Красноярья" по направлениям:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

- Реализация Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"

- Реализация на территории Кежемского района государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в части мероприятий на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края из краевого бюджета (с. Ирба, с. Яркино, п.Имбинский)

1. В 2020 году КМУ СМЗ выполняется оперативный контроль за качественным и своевременным производством ремонтных работ, а также приемка выполненных работ  в муниципальных учреждениях района. Приемка и оценка качества выполняемых ремонтных работ производилась в соответствии с регламентом по приемке ремонтных работ. Основная доля ремонтных работ проведена в период июль-август-сентябрь.

Перечень объектов с указанием видов произведенных работ в Приложении 1 к Докладу.

Специализированной организацией ООО «Комфорт-Сервис» проведено обследование технического состояние приточно-вытяжной вентиляции в подразделениях районного управления образования (детские сады, школы), по результатам которого было выдано заключение о модернизации систем вентиляции.

2. Проведена работа по подготовке заявки в министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края,  на участие в конкурсном отборе, проводимом в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». На реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края в 2020 году выделена краевая субсидия в размере 10 170,00 тыс. руб. 12.08.2020 г. заключен муниципальный контракт с ООО «ПМК - Пирос» на выполнение капитального ремонта участков водопроводных сетей по улицам Гайнулина, Колесниченко, Михайлова, Гидростроителей в г. Кодинск на сумму 10 293,5223 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств краевого бюджета -10 170,00 тыс. руб., за счет средств районного бюджета - 123,5223 тыс. руб.). Работы по контракту продолжаются.

3. Организация транспортного сообщения поселений Кежемского района с г.Кодинск в рамках программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом субсидируемой за счет средств Кежемского района. Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам:

Кодинск-Тагара, Кодинск-Чадобец-Заледеево-Климино, Кодинск-Заледеево-Тагара-П/база-Кодинск, Кодинск-Яркино, Кодинск- Ирба, Кодинск-Имбинский, Кодинск-Недокура.

В 2020 году сформирована и направлена в министерство транспорта Красноярского края  Программа пассажирских перевозок автомобильным, воздушным транспортом на территории Кежемского района на 2020 год.

Проведена работа с министерством транспорта Красноярского края по возмещению затрат перевозчикам недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в период короновирусной инфекции (затраты на топливо, а также проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения короновирусной инфекции).

4.  Работа в рамках заключенных Соглашений с министерством транспорта Красноярского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Кежемского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, на повышение БДД.

4.1. На содержание автодорог бюджету Кежемского района в 2019 году выделено 6381200,00 рублей. Освоение 100%. В 2020 году выделена субсидия в размере 6 630 100,00 руб. Освоение средств на сегодняшний день 83%.

4.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету Кежемского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в летний период 2019 года на территории муниципального образования Кежемский район были выполнены  ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 2080,0м. Наименование поселений, видов работ и объемы финансирования указаны в Приложении 2 к Докладу.

В 2020 году в рамках Соглашения между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией Кежемского района от 14.05.2020 г № 110/С на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда края Кежемскому району выделено – 12 410 800,00 руб. Наименование поселений, видов работ и объемы финансирования указаны в Приложении 3 к Докладу.

Передача полномочий по ремонту автомобильных дорог местного значения на уровень муниципального района осуществлена Ирбинским сельсоветом, Заледеевским, Тагарским, Яркинским за исключением города Кодинск.

На сегодняшний день все работы по ремонту автомобильных дорог  выполнены.

  - В 2019 году выполнены мероприятия по повышению БДД на сумму 320 142,21 рублей. Полная информация представлена в Приложении 4.

На реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда в 2020 году выделено – 2 391 000,00 руб.

Соглашение между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией Кежемского района заключено от 14.05.2020 г № 117/С.

На сегодняшний день работы по замене и установке недостающей дорожно-знаковой информации выполнены в полном объеме в рамках основного Соглашения.

После проведения конкурентных процедур образовалась экономия денежных средств в размере 1 931,51667 тыс. руб. (по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения). На средства экономии заключено дополнительное соглашение с министерством транспорта. Денежные средства распределены между Тагарским, Заледеевским, Имбинским, Ирбинским сельсоветами и городом Кодинск. Планируется замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации, Установка пешеходного ограждения, Установка искусственного освещения на пешеходных переходах. Работы ведутся.

| Кежемский район (комплексные схемы ОДД) | 123 283,33 |
| --- | --- |
| Тагарский сельсовет | 794 370,47 |
| Заледеевский сельсовет | 261 947,00 |
| Имбинский сельсовет | 351 558,00 |
| Ирбинский сельсовет | 170 193,00 |
| город Кодинск | 689 648,2 |
| ВСЕГО | - 391 000,00 |

4.3.1. Также в рамках программы «Развитие транспортной системы» по результатам конкурсного отбора выделена субсидия на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в размере 1 000 000,00 рублей. Получатель - Администрация города Кодинск. Планируют обустроить пешеходный переход возле музыкальной школы: установка светофорных объектов, устройство искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе и установка пешеходного ограждения.

КМУ СМЗ проводит контроль за проведением работ, а также осуществляет приемку выполненных работ, подготовку  и направление в министерство транспорта Красноярского края документации на получение субсидии в рамках вышеуказанных Соглашений.

5. Работа по доработке моста до проектных решений и вводу объекта «Понтонная переправа через р. Кова на автомобильной дороге Н.Болтурино – Н. Недокура в Кежемском районе» в эксплуатацию.

20.11.2019 наплавной мост через р. Кова был предъявлен для первоначального освидетельствования в Енисейский филиал федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» для постановки понтонного моста через реку Кова на классификационный учёт. В результате чего было выдано Свидетельство о соответствии, наплавной мост поставлен на учёт в Федеральном бюджетном учреждении «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».

По результатам освидетельствования наплавного моста экспертом Енисейского филиала Российского Речного Регистра выдан «Акт первоначального освидетельствования плавучего объекта». Для устранения замечаний, согласно акту, необходимо произвести дополнительный комплекс работ. Ведется работа с министерством транспорта Красноярского края по согласованию проведения мероприятий по вводу понтонной переправы в эксплуатацию и определению источников финансирования.

Производится контроль над техническим состоянием понтонной переправы через реку Кова.

6. В период 2019-2020 гг. совместно с Администрацией города Кодинска проводилась работа в рамках государственной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 №1036 (22.06.2020 г. заключен МК № 40 на сумму 250000 рублей, в рамках которого было восстановлено 5 воинских захоронений, установлено 5 мемориальных знаков).

7. Физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в г. Кодинск.

Проведены подготовительные работы по расчистке площадки под строительство ФСК с бассейном в г. Кодинск в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кежемском районе». Выполнен перенос линии ЛЭП с земельного участка, выделенного под ФСК (замена на воздушную линию). Подготовка и направление в министерство спорта края и Законодательное Собрание края отчетов о ходе строительства ежемесячно с фотоматериалами.

8. Работа в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кежемском районе»:

-Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Общая стоимость – 3 333 333,34 рублей, в т.ч. (федеральный бюджет - 3134963,56 рублей, краевой бюджет - 165036,44 рублей, местный бюджет - 33333,34 рублей). Спортивная площадка ГТО на территории лыжной базы «Лань»

-Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кежемском районе». Общая стоимость работ – 3 012 466,56 рублей (в т.ч. краевой бюджет - 2 977 113,02 рублей, местный бюджет - 35353,54 рублей). Спортивная площадка в п.Имбинский.

9. В целях освоения субвенций, выделенных в 2020 году бюджету Кежемского района на реализацию Закона Красноярского края от 13.06.2013г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» Казенным муниципальным учреждением «Служба муниципального заказа» в соответствии с переданными Администрацией Кежемского района полномочиями были заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 501,10 тыс. рублей. На сегодняшний день данные контракты исполнены, отловлены 93 особи.

В ходе выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных проводились работы по проверке отчетных документов, предоставленных Подрядной организацией, формированию и отправке в Службу по ветеринарному надзору Красноярского края пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В виду того, что проблема безнадзорных животных остается актуальной КМУ СМЗ, проведена работа с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края по выделению дополнительного финансирования на отлов собак в размере 250 тыс. рублей. 07.10.2020 доп.финасирование согласовано. В ближайшее время будет заключен контракт и произведен отлов безнадзорных животных.

10. Ведется сопровождение выполнения работ:

-  по актуализации схем теплоснабжения (МК №22-08-20 от 01.09.2020 г. с ООО «ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»), водоснабжения и водоотведения (МК № 21-08-20 от 01.09.2020 г. с ООО «СП»). Срок выполнения работ - 30.11.2020 года.

- сопровождение разработки рабочей документации на капитальный ремонт существующих электрический сетей, а именно, перевод существующих ДГУ на параллельную работу с добавлением новой установки ДГУ, усиление участков в с. Ирба Кежемского района (МК №20-08-20 от 24.08.2020 г. с ООО «Альтернатива»). Срок выполнения работ- 30.11.2020 года.

11. Для возможности дальнейшего использования помещений 4-го этажа здания по пр. Ленинского Комсомола, зд.2и в 2019 году выполнены сметные расчеты на ремонт помещений 4-го этажа. В 2020 году ремонтные работы были выполнены.

12. Проводилась работа по обследованию зданий, сооружений муниципальных учреждений, инженерных систем, составлению дефектных ведомостей с целью установления объемов ремонтно-строительных работ и сметной документации для выполнения муниципального заказа, в соответствии с заявками, поданными бюджетными учреждениями и сельсоветами Кежемского района. За 2 полугодие 2019 года специалистами Казённого муниципального учреждения «Служба муниципального заказа» было составлено более 218 локально-сметных расчетов. За истекший период 2020 года - 298 локально-сметных расчетов, актуализировано - 31, согласовано – 106.

Также, по мере необходимости, проводились проверки сметной документации на соответствии применяемых нормативов определения сметной стоимости и соответствия объема работ дефектным ведомостям, выдавались заключения о достоверности сметной стоимости по локальным сметным расчетам, направляемым на проверку, велась работа по составлению  актов выполненных работ (КС-2,  КС-3) по заявкам бюджетных организаций Кежемского района и сельсоветов.

13. Проводилась работа по созданию условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края (ИНТЕРНЕТ в с.Ирба и с.Яркино). Ведется работа по организации сотовой связи в п.Имбинский. В рамках соглашения между министерством цифрового развития Красноярского края и Администрацией Кежемского района на данные цели в 2019 году выделено 427 440,00 рублей, в 2020 - 4 328,292 тыс. рублей.

14. Размещение план - графиков закупок, составление и экспертиза аукционной документации, проведение торгов, определение поставщика, ответы на запросы на разъяснения аукционной документации работа в единой информационной сети закупок.

Составление технических заданий для проведения аукционов в электронной форме от общеобразовательных учреждений района.

Работа в системе оперативного управления «Эталон», системе контроля СКДФ.

Внесение изменений в муниципальные программы Кежемского района, подготовка и утверждение Порядков предоставления  средств субсидий, подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов.

Участие в работе комиссии по безопасности дорожного движения, подготовка проведения заседаний комиссии по БДД.

Участие в комиссионном обследовании автобусных маршрутов и комплексной проверке автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Кежемского района.

Участие в открытии и закрытии зимних автомобильных дорог.

Ежедневно проводилась работа по рассмотрению и подготовке ответов на поступающие запросы из учреждений Кежемского района, различных Министерств Красноярского края, КГКУ «КРУДОР», Службы строительного надзора Красноярского края, прокуратуры края и района, а также жалоб и обращений граждан района.

Руководитель КМУ СМЗ 								В.В. Литовка

Приложение 2

Ремонт автомобильных дорог в летний период 2019 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем финансирования в 2019 году, всего, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено к выполнению, м | Фактически выполнено |  |  |
|  |  |  |  | м | руб. |  |
| 11 | г.Кодинск ул. Рябиновая | 9 436 231,20 | 375,0 | 375,0 | 9 436 231,20 |  |
| 22 | Имбинский сельсовет Проезды №№ 1,2 от ул. Есенина до ул. Пихтовая | 288 502,00 | 180,0 | 180,0 | 288502,00 |  |
| 33 | Ирбинский сельсовет ул. Нагорная | 277 457,90 | 250,0 | 250,0 | 277457,90 |  |
| 44 | Заледеевский сельсовет ул. Пионерная | 384 207,01 | 250,0 | 250,0 | 384 207,01 |  |
|  | ул. Молодёжная |  | 45,0 | 45,0 |  |  |
| 55 | Тагарский сельсовет ул. Набережная | 819 054,08 | 550,0 | 550,0 | 819 054,08 |  |
|  | ул. Федосеева |  | 130,0 | 130,0 |  |  |
| 66 | Яркинский сельсовет ул. Зеленая | 244 424,96 | 300,0 | 300,0 | 244424,96 |  |
| Итого |  | 11 449 877,15 | 2 080,0 | 2080,0 | 11449877,15 |  |

Приложение 3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда края в 2020 году

| №п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Тип покрытия | Стоимость работ, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Итого |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | МО город Кодинск | г. Кодинск | Участок ул. Колесниченко (от перекрестка ул. Гидростроителей до ул. Маяковского) | 195,00 | асфальтобетоное | 3 621 665,44 | 37 274,96 | 3 658 940,40 |
|  |  |  | проезд к Кежемской районной больнице (от автовокзала) | 375,00 | асфальтобетоное | 4 529 788,44 | 46 621,56 | 4 576 410,00 |
|  |  |  | пер. Нагорный | 382,00 | дресва | 838 498,80 | 11 101,2 | 849 600,00 |
|  |  |  | ул. Зелёная | 142,00 | дресва | 334 103,34 | 3 438,66 | 337 542,00 |
|  |  |  | ул. Зелёная | 108,00 | дресва | 240 102,00 | 0,0 | 240 102,00 |
| 3 | Ирбинский сельсовет | с. Ирба | ул. Нагорная | 500,00 | дресва | 607 043,17 | 6 070,43 | 613 113,60 |
| 4 | Заледеевский сельсовет | д. Климино | ул. Советская | 495,00 | дресва | 918 733,07 | 9 201,00 | 927 934,07 |
| 5 | Тагарский сельсовет | д. Тагара | ул. Федосеева | 540,00 | гравийно-щебенистое | 916 542,97 | 9 165,43 | 925 708,40 |
|  |  |  | ул. Солнечная | 173,00 | гравийно-щебенистое |  |  |  |
| 6 | Яркинский сельсовет | с. Яркино | ул. Центральная | 600,00 | ПГС | 404 322,77 | 4 044,00 | 408 366,77 |
| 7 | Итого: |  |  | 3 510,00 |  | 12 410 800,00 | 126 917,24 | 12 537 717,24 |

Приложение 4

Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда на территории муниципального образования Кежемский район

в летний период 2019 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Сумма по контракту/договору, руб. | Предусмотрено к выполнению, кол-во дорожных знаков | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во дорожных знаков | руб. |
| 11 | г.Кодинск | 88 662,21 | 13 | 13 | 88 662,21 |
| 22 | Имбинский сельсовет | 41 160,00 | 10 | 10 | 41 160,00 |
| 33 | Ирбинский сельсовет | 41 160,28 | 5 | 5 | 41 160,28 |
| 44 | Заледеевский сельсовет | 54 000,00 | 16 | 16 | 54 000,00 |
| 55 | Тагарский сельсовет | 95 160,00 | 20 | 20 | 95 160,00 |
| Итого |  | 320 142,21 | 64 | 64 | 320 142,21 |