В Администрацию 
Кежемского муниципального округа
от старосты села Ирба
Барсуковой Татьяны Робертовны
Адрес: с. Ирба, ул. Совхозная, д. 1
Телефон: 89538568904

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«Там, на неведомых дорожках»: ремонт деревянных тротуаров на ул. Центральная в с. Ирба

1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей с. Ирба.
В селе Ирба значительная часть пешеходных коммуникаций представлена деревянными тротуарами. На сегодняшний день участок тротуара по ул. Центральная, соединяющий жилую зону с социально значимыми объектами (магазин, ФАП, остановка, школа), находится в аварийном состоянии.
Доски прогнили и проваливаются, опорные лаги сгнили, отдельные секции разрушены. В весенний и осенний период тротуар становится травмоопасным из-за скользкой поверхности и провалов. Жители, особенно пожилого возраста и родители с колясками, вынуждены обходить этот участок по проезжей части, что создает угрозу безопасности. Данная проблема неоднократно поднималась на сходах граждан и является наиболее острой для населения.
2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы.
Для решения проблемы предлагается провести капитальный ремонт аварийного участка деревянного тротуара по ул. Центральная. Это позволит восстановить безопасное пешеходное сообщение и привести пешеходную зону в нормативное состояние. Ремонт будет включать демонтаж старых конструкций, замену несущих лаг (бруса) и настила из новых обработанных досок, а также укрепление основания.

3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта.
В результате реализации проекта будет отремонтировано 176 погонных метров деревянного тротуара по ул. Центральная.
Ожидаемые результаты:
· Обеспечение безопасности передвижения пешеходов (снижение риска травматизма).
· Улучшение внешнего облика (благоустройство) центральной улицы села.
· Создание комфортной и доступной среды для маломобильных групп населения и родителей с детьми.
· Продление срока службы пешеходной инфраструктуры на ближайшие 5-7 лет.
4. Предварительный (примерный) расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта и обоснование предполагаемых расходов.
Общая предварительная стоимость проекта составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Сметная раскладка проекта: 
	№
	Статья расходов
	Стоимость (руб.)

	1
	Демонтажные работы (разбор старого аварийного настила, демонтаж сгнивших лаг, вывоз и утилизация отходов)
	60 000

	2
	Строительные материалы (доска обрезная, брус для опорных лаг, антисептик для пропитки, крепежные изделия)
	240 000

	3
	Оплата труда (работа подрядной организации или наемных рабочих по устройству основания и нового настила)
	175 000

	4
	Транспортные расходы (доставка пиломатериалов и стройматериалов до с. Ирба)
	25 000

	
	ИТОГО:
	500 000




Обоснование предполагаемых расходов: 
Данный расчет является примерным (предварительным) и выполнен на основании:
1. Анализа цен на строительные материалы и транспортные услуги в Кежемском районе (на основе мониторинга прайс-листов поставщиков).
2. Сложившихся рыночных расценок на демонтажные работы и оплату труда рабочих соответствующей квалификации.
3. Анализа сметной документации на ремонт деревянных тротуаров, реализованного на территории с.Ирба в прошлом году. Стоимость работ скорректирована с учетом текущей инфляции
5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта.
Планируемый срок реализации проекта: сентябрь 2026 года 
6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта.
· Финансовое участие: Жители села Ирба обязуются обеспечить софинансирование в размере  3% от стоимости проекта, что составляет 15 000 рублей.
· Имущественное участие: Предоставление жителями ручного инструмента (лопаты, гвоздодеры, пилы, тачки), необходимого для выполнения работ, а также временное хранение строительных материалов на придомовых территориях до начала ремонта.
7. Указание на объем средств местного бюджета.
Запрашиваемая сумма из средств местного бюджета Кежемского округа (за исключением инициативных платежей) составляет 485 000 рублей, что соответствует 97% от общей стоимости проекта (при условии софинансирования со стороны инициаторов проекта в размере 3%).
8. Указание на территорию, в границах которой будет реализовываться инициативный проект.
Проект будет реализован на части территории с. Ирба Кежемского округа — вдоль улицы ЦентральнаяДанная территория относится к землям общего пользования населенного пункта.

Приложения:
1. Документ, подтверждающий статус старосты сельского населенного пункта (в соответствии с п. 5.3.3 Положения).
2. Подписные листы по форме Приложения 1 к Положению.
3. Согласие на обработку персональных данных старосты Барсуковой Т.Р. 
4. Презентация проекта в электронном виде 
5. Копия сметной документации на аналогичный ремонт, выполненный в прошлом году 

Староста села Ирба:
_______________ / Барсукова Татьяна Робертовна /
(подпись)
Дата: «__» _________ 202     г.

